|  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| Гл. инженер Института |  |  | Директор Института |  |
|  | Б.А. Серебряков |  |  | Н.Е. Тюрин |

РАСПИСАНИЕ

РАБОТЫ УСКОРИТЕЛЯ В 1-ом СЕАНСЕ 2011 г.

| Дата | Время | Кол. смен | Основные потребители | Режим работы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.03.11 | 8.00 | 8 | Зенин | Запуск систем ЛУ-30 | Оборотная вода с 14.03.10 до 28.04.11. 8(22) канал работает с 16:00 06.04.11. Максимальная интенсивность ускоренного пучка до 1,51013. Быстрый вывод (БВ) до 1,51013 на времени работы У-70, на времени физиков до 51012. Медленный вывод (МВ) до 1.21013. Сброс на ВМ до 71011, 1012 через координаторов Сброс на кристаллы до 1012. Запуск СП и исследования У-70 производятся при энергии 50 ГэВ, c растяжкой верхнего плато 1,4 сек., Тц = 8,1 сек. С 10.04.11. до конца работы на физ. программу 50 ГэВ, c растяжкой верхнего плато 3.2 сек. Тц = 9.7 сек С 23.04.11 по28.04.11 работают ускорители ЛУ-30, И-100, У-1.5, У-70. Энергия У-70 до 50 ГэВ, с растяжкой верхнего плато 1 сек. Тц = 8,1 сек. |
| 14.03.11 | 8.00 | 56 | Миличенко | Запуск систем бустера У-1.5 |  |
| 14.03.11 | 8.00 | 84 | Демиховский | Запуск систем У-70 |  |
| 16.03.11 | 8.00 | 48 | Зенин, Беляев | Запуск и настройка ЛУ-30 с пучком |  |
| 28.03.11 | 8.00 | 36 | Зенин Миличенко | Запуск, настройка и исследования У-1.5 с пучком |  |
| 04.04.11 | 8.00 | 8 | Хмарук, Демиховский | Запуск системы питания У-70 |  |
| 06.04.11 | 8.00 | 20 | Лебедев, Миличенко, Минченко, Гаркуша, Сулыгин | Запуск, настройка и исследования У-70 с пучком |  |
| 11.04.11 | 8.00 | 40 | Зайцев | Работа на физ. программу |  |
| 21.04.11 | 8.00 | 8 | Лебедев | Исследования по программе У-70. |  |
| 23.04.11 | 8.00 | 20 | Иванов | Работы по ионной программе |  |
| 28.04.11 | 8.00 |  |  | Конец сеанса |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  | Координатор |  | А.П. Бугорский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А.А. Брагин |  |  |  | р.т. 13-209 |
|  | В.Е. Бородин |  |  |  | д.т. 74-46-31 |
|  | Д.Г. Хмарук |  |  |  |  |
|  | С.В. Иванов |  |  |  |  |